2020年灌云县农村公共厕所建设工作实施方案

为全面推动农村“厕所革命”，补齐影响群众生活品质短板，根据《关于推进“十三五”期间基层基本公共服务标准化建设的实施意见》（连发〔2019〕32号）文件要求，2020年全县每个行政村至少建有1座公共厕所。为保质保量完成建设任务，制定实施方案如下。

一、工作目标

按照农村独立式公厕“一村一厕”的原则，2020年在全县完成农村公共厕所新建提升改造200座(分配任务见附表) ，形成布局合理、数量充足、设施完善、干净适用、管理规范的农村公共厕所服务体系。通过加强农村公厕建设和管理，提高农村公共厕所服务管理水平，建立专业化保洁队伍，长效化管理，改变农村公厕“脏乱差”现象。

二、建设标准

（一）选址标准

农村公共厕所应建在村庄入口、广场、集贸市场、村部等人口较为集中区域；选择地势较高、不易积存雨水、无地质危险地段，方便使用者到达，便于维护管理；出粪、清渣的位置与饮食食品加工点、托幼儿机构和集中式给水点的距离在50m以上；宜建在服务区常年主导风向的下风向处。

（二）建设标准

新建农村公共厕所应当根据《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337-2003)和《城市公共厕所设计标准》(CJ14-2016)，按照部颁三类及以上标准建改。公厕建设面积应在50-80平方米，男女厕位比例(含小便站位)2:3，设置独立式厕位，小便池选用半挂式，设置洗手池、管理间、无障碍通道及厕位。

三、实施步骤

第一阶段：制定建设方案（2020年4月1日—4月10日前）。各镇街以行政村为单位，摸清辖区农村公共厕所建设现状，结合实际情况，制定工作方案。

第二阶段：推进实施（2020年4月11日—8月31日）。6月30日前，各镇街至少完成公厕建设任务的50%，全县累计完成建设任务100座；8月30日前，全面完成200座建设任务。

第三阶段：检查验收（2020年9月1日—9月30日）。县政府组织县城市管理、农业农村部门等相关部门对新建农村公共厕所建设工作进行验收，并将建设完成情况予以通报。

四、保障措施

（一）强化组织领导。各镇街要迅速成立工作领导小组，制定工作方案，筹集建设改造资金，分解工作任务，做到组织到位、人员到位、经费到位，并于4月10日前将农村公厕建设工作方案和联络员名单报县城市管理局（联系人：丁树刚；联系方式：88112025），按照序时快速推进，不得随意降低标准。

（二）明确责任分工。各镇街作为本辖区农村公共厕所建设管理的责任主体，负责辖区内农村公共厕所的新建及日常管理工作的组织安排、资金筹措、选址实施、监督检查。县城市管理局负责全县农村公共厕所新建改造提升工作的组织协调、业务指导，做好农村公共厕所相关情况的收集和资料汇总。

（三）强化督查考核。农村公共厕所建设工作实行目标管理和责任考核，县政府组织县城市管理局、农业农村局等相关部门每月对全县农村公共厕所建设进展情况进行督查考核。对行动迟缓、工作不力，不能按时达标完成的单位和相关责任人予以通报。

（四）强化资金保障。各镇街要统筹安排，加强农村公厕改造提升工程的资金保障。验收合格后，将以奖代补的形式，对农村公厕建设予以适当的补助。

附件：1. 灌云县2020年农村公厕建设任务分配表

2. 灌云县2020年农村公厕建设计划明细表

3. 三类公厕建设标准

灌云县人民政府办公室

2020年4月1日

附件1：

灌云县2020年农村公厕建设任务数分配表

| 序号 | 镇街 | 任务数（座） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伊山镇 | 9 |
| 2 | 杨集镇 | 27 |
| 3 | 燕尾港镇 | 1 |
| 4 | 圩丰镇 | 14 |
| 5 | 四队镇 | 18 |
| 6 | 同兴镇 | 19 |
| 7 | 龙苴镇 | 18 |
| 8 | 图河镇 | 12 |
| 9 | 东王集镇 | 15 |
| 10 | 下车镇 | 26 |
| 11 | 小伊镇 | 14 |
| 12 | 侍庄街道 | 9 |
| 13 | 南岗镇 | 18 |
| 合计 |  | 200 |

附件2：

灌云县2020年农村公厕建设任务明细表

| 序号 | 镇街 | 行政村 | 任务数(座) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊山镇 | 披甲墩村 | 1 |  |
| 2 |  | 任庄村 | 1 |  |
| 3 |  | 港西村 | 1 |  |
| 4 |  | 向阳村 | 1 |  |
| 5 |  | 朱韩村 | 1 |  |
| 6 |  | 彭洼村 | 1 |  |
| 7 |  | 任三庄村 | 1 |  |
| 8 |  | 张湾村 | 1 |  |
| 9 |  | 七里松村 | 1 |  |
| 10 | 杨集镇 | 五福庄村 | 1 |  |
| 11 |  | 方庄村 | 1 |  |
| 12 |  | 顺兴村 | 1 |  |
| 13 |  | 蒋庄村 | 1 |  |
| 14 |  | 邵庄村 | 1 |  |
| 15 |  | 同杨村 | 1 |  |
| 16 |  | 封圩村 | 1 |  |
| 17 |  | 孙小港村 | 1 |  |
| 18 |  | 庄场村 | 1 |  |
| 19 |  | 农旭村 | 1 |  |
| 20 |  | 利华村 | 1 |  |
| 21 |  | 镇东村 | 1 |  |
| 22 |  | 镇北村 | 1 |  |
| 23 |  | 长流村 | 1 |  |
| 24 |  | 新安村 | 1 |  |
| 25 | 杨集镇 | 孙跳村 | 1 |  |
| 26 |  | 广丰村 | 1 |  |
| 27 |  | 曙光村 | 1 |  |
| 28 |  | 城西村 | 1 |  |
| 29 |  | 连成村 | 1 |  |
| 30 |  | 小乔圩村 | 1 |  |
| 31 |  | 南湾村 | 1 |  |
| 32 |  | 兴联村 | 1 |  |
| 33 |  | 三图村 | 1 |  |
| 34 |  | 镇南村 | 1 |  |
| 35 |  | 通榆村 | 1 |  |
| 36 |  | 双湾村 | 1 |  |
| 37 | 燕尾港镇 | 开山岛村 | 1 |  |
| 38 | 圩丰镇 | 芦场村 | 1 |  |
| 39 |  | 直亭村 | 1 |  |
| 40 |  | 圩南村 | 1 |  |
| 41 |  | 支沟村 | 1 |  |
| 42 |  | 海堤村 | 1 |  |
| 43 |  | 南华村 | 1 |  |
| 44 |  | 界圩村 | 1 |  |
| 45 |  | 三张犁村 | 1 |  |
| 46 |  | 圩丰村 | 1 |  |
| 47 |  | 太丰村 | 1 |  |
| 48 |  | 小兴村 | 1 |  |
| 49 |  | 大兴村 | 1 |  |
| 50 |  | 周庄村 | 1 |  |
| 51 |  | 永兴村 | 1 |  |
| 52 | 四队镇 | 隆兴村 | 1 |  |
| 53 |  | 界北村 | 1 |  |
| 54 |  | 腰南村 | 1 |  |
| 55 |  | 傅岔村 | 1 |  |
| 56 |  | 老西村 | 1 |  |
| 57 |  | 大东村 | 1 |  |
| 58 |  | 三沟村 | 1 |  |
| 59 |  | 中南村 | 1 |  |
| 60 |  | 北六村 | 1 |  |
| 61 |  | 正兴村 | 1 |  |
| 62 |  | 民治村 | 1 |  |
| 63 |  | 吴赵村 | 1 |  |
| 64 |  | 后腰村 | 1 |  |
| 65 |  | 兴三村 | 1 |  |
| 66 |  | 兴五村 | 1 |  |
| 67 |  | 沈场村 | 1 |  |
| 68 |  | 兴二村 | 1 |  |
| 69 |  | 双闸村 | 1 |  |
| 70 | 同兴镇 | 永进村 | 1 |  |
| 71 |  | 金跳村 | 1 |  |
| 72 |  | 小圩村 | 1 |  |
| 73 |  | 马沟村 | 1 |  |
| 74 |  | 张宝山村 | 1 |  |
| 75 |  | 玉兴村 | 1 |  |
| 76 |  | 毛场村 | 1 |  |
| 77 |  | 五里村 | 1 |  |
| 78 |  | 膘头村 | 1 |  |
| 79 | 同兴镇 | 罘山村 | 1 |  |
| 80 |  | 和圩村 | 1 |  |
| 81 |  | 济永村 | 1 |  |
| 82 |  | 李庄村 | 1 |  |
| 83 |  | 龙王口村 | 1 |  |
| 84 |  | 头队村 | 1 |  |
| 85 |  | 先进村 | 1 |  |
| 86 |  | 团荡村 | 1 |  |
| 87 |  | 同兴社区 | 1 |  |
| 88 |  | 亚芦村 | 1 |  |
| 89 | 龙苴镇 | 龙东村 | 1 |  |
| 90 |  | 古城村 | 1 |  |
| 91 |  | 王荡村 | 1 |  |
| 92 |  | 竹墩村 | 1 |  |
| 93 |  | 胡河村 | 1 |  |
| 94 |  | 青墩村 | 1 |  |
| 95 |  | 嵇岭村 | 1 |  |
| 96 |  | 前埠村 | 1 |  |
| 97 |  | 后埠村 | 1 |  |
| 98 |  | 唐桥村 | 1 |  |
| 99 |  | 大洼村 | 1 |  |
| 100 |  | 吴南村 | 1 |  |
| 101 |  | 邹庄村 | 1 |  |
| 102 |  | 乔荡村 | 1 |  |
| 103 |  | 朱桥村 | 1 |  |
| 104 |  | 老霍村 | 1 |  |
| 105 |  | 穆圩村 | 1 |  |
| 106 |  | 葛庄村 | 1 |  |
| 107 | 图河镇 | 腰庄村 | 1 |  |
| 108 |  | 大兴沟村 | 1 |  |
| 109 |  | 许大沟村 | 1 |  |
| 110 |  | 朱庄村 | 1 |  |
| 111 |  | 安福村 | 1 |  |
| 112 |  | 南港村 | 1 |  |
| 113 |  | 杜圩村 | 1 |  |
| 114 |  | 李庄村 | 1 |  |
| 115 |  | 七道沟村 | 1 |  |
| 116 |  | 九段村 | 1 |  |
| 117 |  | 董庄村 | 1 |  |
| 118 |  | 义民村 | 1 |  |
| 119 | 东王集镇 | 东湾村 | 1 |  |
| 120 |  | 兴春村 | 1 |  |
| 121 |  | 韩圩村 | 1 |  |
| 122 |  | 法科村 | 1 |  |
| 123 |  | 黄杨村 | 1 |  |
| 124 |  | 小垛村 | 1 |  |
| 125 |  | 六里村 | 1 |  |
| 126 |  | 条河村 | 1 |  |
| 127 |  | 盐东村 | 1 |  |
| 128 |  | 大南村 | 1 |  |
| 129 |  | 封庄村 | 1 |  |
| 130 |  | 蒋圩村 | 1 |  |
| 131 |  | 盐河村 | 1 |  |
| 132 |  | 任圩村 | 1 |  |
| 133 |  | 焦荡村 | 1 |  |
| 134 | 下车镇 | 岳河村 | 1 |  |
| 135 |  | 席圩村 | 1 |  |
| 136 |  | 刘圩村 | 1 |  |
| 137 |  | 董跳村 | 1 |  |
| 138 |  | 前门村 | 1 |  |
| 139 |  | 沙行村 | 1 |  |
| 140 |  | 彭渡村 | 1 |  |
| 141 |  | 青山村 | 1 |  |
| 142 |  | 印庄村 | 1 |  |
| 143 |  | 胡圩村 | 1 |  |
| 144 |  | 林庄村 | 1 |  |
| 145 |  | 顾圩村 | 1 |  |
| 146 |  | 长春村 | 1 |  |
| 147 |  | 柴市村 | 1 |  |
| 148 |  | 大兴村 | 1 |  |
| 149 |  | 费庄村 | 1 |  |
| 150 |  | 恒春村 | 1 |  |
| 151 |  | 高河村 | 1 |  |
| 152 |  | 张庄村 | 1 |  |
| 153 |  | 长兴村 | 1 |  |
| 154 |  | 赵跳村 | 1 |  |
| 155 |  | 茆庄村 | 1 |  |
| 156 |  | 德兴村 | 1 |  |
| 157 |  | 青龙村 | 1 |  |
| 158 |  | 楼庄村 | 1 |  |
| 159 |  | 徐圩村 | 1 |  |
| 160 | 小伊镇 | 祝庄村 | 1 |  |
| 161 |  | 杨树圩村 | 1 |  |
| 162 |  | 伊南村 | 1 |  |
| 163 |  | 伊北村 | 1 |  |
| 164 |  | 千斤村 | 1 |  |
| 165 |  | 小茆村 | 1 |  |
| 166 |  | 祝荡村 | 1 |  |
| 167 |  | 河西村 | 1 |  |
| 168 |  | 吴郑村 | 1 |  |
| 169 |  | 张葛村 | 1 |  |
| 170 |  | 大孙村 | 1 |  |
| 171 |  | 张徐村 | 1 |  |
| 172 |  | 花厅村 | 1 |  |
| 173 |  | 唐庄村 | 1 |  |
| 174 | 侍庄街道 | 朱胥村 | 1 |  |
| 175 |  | 于庄村 | 1 |  |
| 176 |  | 裕丰村 | 1 |  |
| 177 |  | 厉荡村 | 1 |  |
| 178 |  | 常荡村 | 1 |  |
| 179 |  | 孙荡村 | 1 |  |
| 180 |  | 侍圩村 | 1 |  |
| 181 |  | 瓦房村 | 1 |  |
| 182 |  | 乔圩村 | 1 |  |
| 183 | 南岗镇 | 小陶村 | 1 |  |
| 184 |  | 梁荡村 | 1 |  |
| 185 |  | 赵庄村 | 1 |  |
| 186 |  | 岗北村 | 1 |  |
| 187 |  | 大杨村 | 1 |  |
| 188 |  | 岗东村 | 1 |  |
| 189 |  | 岗南村 | 1 |  |
| 190 |  | 张薛村 | 1 |  |
| 191 |  | 东徐村 | 1 |  |
| 192 |  | 崔许村 | 1 |  |
| 193 |  | 贺庄村 | 1 |  |
| 194 |  | 孙庄村 | 1 |  |
| 195 |  | 陈楼村 | 1 |  |
| 196 |  | 石涧村 | 1 |  |
| 197 |  | 五户村 | 1 |  |
| 198 |  | 许相村 | 1 |  |
| 199 |  | 高李庄村 | 1 |  |
| 200 |  | 曹赵村 | 1 |  |

附件3：

三类公共厕所建设标准

| 项目 类别 | 三类 |
| --- | --- |
| 平面布置 | 大便间、小便间与洗手间应分区设置； 男女洗手间可共用, |
| 管理间（m2） | ≥4 |
| 工具间（m2） | ≥2 |
| 厕位面积指标 （m2/位） | 2—2.9 |
| 室内顶棚 | 涂料 |
| 室内墙面 | 贴面砖至墙顶 |
| 清洁池 | 有 |
| 照明 | 有 |
| 大便厕位(m) | 宽度：1 |
|  | 深度：内开门1.40；外开门1.20 |
| 大便厕位隔断板及门距地面高度（m） | 1.50 |
| 坐、蹲便器 | 普通 |
| 小便器 | 半挂式 |
| 便器冲水设置 | 手动阀、脚踏阀、集中水箱自控冲水 |
| 无障碍厕位 | 有 |
| 无障碍小便厕位 | 有 |
| 无障碍通道 | 有 |
| 小便站位隔板[宽（m）×高（m）] | 视需要定 |
| 坐、蹲位扶手 | 有 |
| 厕位拉钩 | 有 |
| 坐、蹲位废纸容器 | 有 |
| 洗手盆 | 有 |
| 面镜 | 有 |
| 除臭措施 | 有 |
| 建筑面积 | 50—80平方米 |
| 化粪池（m3） | ≥5 |
| 接入街镇污水管网 | 有 |